|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  И.о. министра культуры  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В. Зимняков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. | УТВЕРЖДАЮ:  Директор ГАУК НСО «НО РНД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Киль  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. | СОГЛАСОВАНО:  Директор ГОО «ЦАДИ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.И. Литуненко  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. |

**План адаптации для МГН объекта**

**Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»**

**г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.68**

**на период 2020-2022гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категории (К,О,С,Г,У)** | **ВИД работы** | **ЭТАП работы\*** | **Необходимое финансирование, тыс. руб.** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | Обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с пособием для обучения, разработанным Министерством труда и социальной защиты и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности | К,О,С,Г,У | Обучение | \* | \_ | 2020 | Арнгольд Ю.И. |
| **1.2.** | Актуализация порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН | К,О,С,Г,У | Документация | \* | \_ | 2020 | Арнгольд Ю.И. |
| **2.** | **Приобретение технических средств адаптации** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием | С | Приобретение оборудования | \* | 390,0 | 2020 | Кондаков А.Е. |
| **2.2.** | Оснащение помещений визуальной звуковой и тактильной информацией и оборудованием | С | Приобретение оборудования | \*\* | 1 300,0 | 2021 | Кондаков А.Е. |
| **2.4.** | Сменное кресло-коляска | К,О | Приобретение оборудования | \*\* | 23,0 | 2020 | Кондаков А.Е. |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **По территории объекта** |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные указатели на пешеходной поверхности | С | Ремонт | \*\* | 490,0 | 2020-2021 | Кондаков А.Е. |
| **3.2.** | **По входу в здание** |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройства навеса над пандусом | К,О,С | Ремонт | \*\* | 150,0 | 2020-2021 | Кондаков А.Е. |
| **3.3.** | **По путям движения в здании** |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка пространственно-речевой системы | С | Ремонт | \*\* | 350,0 | 2020-2021 | Кондаков А.Е. |
| **3.4.** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
| **3.5.** | **По системе информации** |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация сайта в соответствии с требованиями доступности | С,Г,О | Услуги | \* | 62,0 | 2020 | Чечуров Д.Р. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
| - на начало планового периода | ДЧ | ДЧ | ДО | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации\* | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 2-го этапа адаптации\*\* | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |